**客 户 需 求 确 认**

**编号：20170727**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 | | | | 上海创元化妆品有限公司 | | | | 电话 | |  | | |
| 地址  第一联：客户 | | | | 上海市奉贤区邬桥镇北环路869号 | | | | 客制单价 | |  | | |
| 需求内容 | | | | | | | | | | | | |
| 项次 | | 客制说明 | | | | | | | | 预估工时 | | 收费工时 |
| 1 | | **出库过账接口调整的业务需求：**  由于T100做单时是人工选择仓库批号的，可能他要的数量选的那个批号可以满足，但WMS拣货是根据先进先出的原则，实际要出的批号不是做单人选择的批号，而且换的批号的数量不一定能满足需求数量，缺的数量需要另外的批号来补足，追踪过账时，这就不仅需要修改T100的行数据，而且还需要添加新行。（下面2,3,4,5,6,7调整） | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 2 | | 仓退单过账接口调整：  过账时，若WMS传入的单号+项次+项序存在多笔，T100启用多仓储批退货，新增一笔对应的多仓储批明细。实现从多个仓、储、批明细仓退，且数量之和需与原单一致 | | | | | | | | 6 | | 6 |
| 3 | | 出货单过账接口调整：  过账时，若WMS传入的单号+项次+项序存在多笔，T100启用多仓储批出货，新增一笔对应的多仓储批明细。实现从多个仓、储、批明细出货，且数量之和需与原单一致 | | | | | | | | 6 | | 6 |
| 4 | | 无订单出货单过账接口调整：  过账时，若WMS传入的单号+项次+项序存在多笔，T100启用多仓储批出货，新增一笔对应的多仓储批明细。实现从多个仓、储、批明细出货，且数量之和需与原单一致 | | | | | | | | 6 | | 6 |
| 5 | | 生产领料asft311过账接口调整：  过账时，若WMS传入的单号+项次+项序存在多笔，T100新增一笔对应的发料明细资料，实现从多个仓、储、批明细出货，且数量之和需与原单一致 | | | | | | | | 6 | | 6 |
| 6 | | 生产调拨过账接口调整：  过账时，根据WMS传入的单号+项次，若存在多笔，T100新增一笔对应的调拨明细，且数量之和需与原单一致 | | | | | | | | 6 | | 6 |
| 7 | | 杂发单过账接口调整：  过账时，若WMS传入的单号+项次+项序存在多笔，T100将新增一笔对应的出库明细资料，实现从多个仓、储、批明细出库，且数量之和需与原单一致 | | | | | | | | 6 | | 6 |
| 8 | | 新增员工资料读取接口 | | | | | | | | 4 | | 4 |
| 9 | | 所有过账类接口调整：过账单据上面的过账日期需更新为过账当天的日期，而不是原单上面的过账日期。 | | | | | | | | 4 | | 0 |
| 本公司签名 | | 客户签名（负责人） | | | | | 合计（收费） | | | 40H | | 5人/天 |
| 承办人 | | | 项目经理 | | 客制费用确认人 | 客制内容确认人 | 确认日 | | 完成日 | | 收款日 | |
| 杨小兵 | | | 陈城 | |  |  |  | |  | |  | |
| 备  注 | 1）本确认书所载事项乃为客户与本公司双方对于需求内容、完成日期、所需费用等项之同意及确认。双方签署后，各执一联，以为双方权利义务之依据，不再另订契约。  2）程序完成后，应于二周内验收，逾期未提出疑义则视同验收。  3）“客制内容确认人”及“客制时数确认人”两栏均由相关负责人员签字，此需求确认书才认定客户确认！ | | | | | | | | | | | |